## Driver team，sprint 1

## Sprint goal

-思维导图版本v1.0发布

## Sprint backlog（按照story point 估计）

-添加子结点（40）

-修改结点（5）

-删除结点（15）

Estimated velocity:60

## Schedule

-Sprint period:2016/7/7 to 2016/7/18

-Daily scrum:9:30-9:45,in the team room

-Sprint demo:2016-7-18,16:00,in the team room

## Team

-罗雪纯（scrum master）

-李振昊

-刘兴